PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA Y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

SISTEMA WEB PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL CONSUMO DE OXIGENO MEDICINAL EN RED EMPOTRADA

E.S. Hospital de Chulucanas

| Nombre del proyecto | Sistema web para el registro y control del consumo de oxígeno medicinal en red empotrada |
| --- | --- |
| Institución beneficiaria | E.S. Hospital de Chulucanas |
| Unidad usuaria | Servicio de Oxigenoterapia y Farmacia |
| Tipo de proyecto | Desarrollo de software a medida (aplicación web) |
| Fecha de emision | 2026 |
| Elaborado por | Adrianzen Olazabal Zuriel |
| Versión | 1.0 |
| Moneda | Soles (S/) - IGV 18% incluido |

## INDICE

- Resumen ejecutivo

- Título del proyecto

- Antecedentes y justificación

- Planteamiento del problema

- Objetivos del proyecto

- Alcance del proyecto

- Levantamiento de requerimientos

- Propuesta técnica y arquitectura

- Estimación de esfuerzo y costo del proyecto

- Calidad, estándares y documentación

- Cronograma de ejecución

- Análisis de riesgos

- Conclusiones y recomendaciones

- Referencias y anexos

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento describe el desarrollo de un sistema web institucional para el registro y control del consumo de oxígeno medicinal en red empotrada para el E.S. Hospital de Chulucanas. La solución permitirá centralizar en un único repositorio la información de los pacientes conectados a oxígeno, la trazabilidad de los equipos de distribución y la medición del volumen consumido por punto de suministro, turno y periodo.

El desarrollo se ejecutará bajo una arquitectura web de tres capas sobre plataforma libre (Java, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript), lo que permite eliminar el costo de licencias de software propietario. La inversión corresponde únicamente a horas de desarrollo, documentación, aseguramiento de calidad e infraestructura de soporte.

| Indicador del proyecto | Resultado de la estimación |
| --- | --- |
| Esfuerzo total estimado | 400 horas-hombre |
| Temporalidad estimada | 16 semanas (4 meses hábiles) |
| Tarifa técnica base | S/ 10.00 por hora |
| Costo directo de desarrollo | S/ |
| Costo de calidad, certificación e infraestructura | S/ |
| TOTAL, DEL PROYECTO (con IGV) | S/ |

El presupuesto corresponde al escenario estándar. Adicionalmente se ofrecen los escenarios económico (S/ ) y premium (S/ ), detallados en la sección 9.7.

# 2. TITULO DEL PROYECTO

| Titulo | Sistema web para el registro y control del consumo de oxigeno medicinal en red empotrada - E.S. Hospital de Chulucanas |
| --- | --- |
| Código | HC-SIS-OXI-2026-01 |
| Naturaleza | Proyecto de desarrollo tecnológico aplicado - software de gestión hospitalaria |
| Duración estimada | 16 semanas hábiles |
| Modalidad | Desarrollo a medida, entrega e implementación en las instalaciones de la institución |

# 3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

El oxígeno medicinal es un recurso crítico, de costo elevado y de disponibilidad limitada en hospitales públicos. En el E.S. Hospital de Chulucanas el consumo se gestiona actualmente mediante registros manuales en cuadernos y planillas dispersas, lo que genera los siguientes problemas:

- Perdida de trazabilidad: no se conoce con precisión que paciente consumió oxígeno, en que cantidad, por cuanto tiempo ni con que equipo.

- Subregistro y sobre registro: diferencias entre el consumo físico medido en el manómetro y el consumo declarado en la planilla manual.

- Ausencia de indicadores: no se pueden generar reportes de consumo por sala, turno, mes o servicio, lo que impide ejecutar contratos de suministro con respaldo técnico.

- Desperdicio y fugas: sin control del horario de las fugas en red y de las horas de uso real de cada equipo, se detectan diferencias que pueden superar el 15% del volumen instalado.

- Ausencia de alertas: no se cuenta con soporte automático de stock mínimo, lo que genera riesgo de desabastecimiento en momentos críticos.

El sistema propuesto automatiza este proceso, centraliza la información en una base de datos relacional y convierte el registro en información confiable, auditable y util para la toma de decisiones.

# 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El servicio de oxigeno medicinal del hospital opera con una red de tuberias empotradas y equipos de distribucion (balones, camulas y valves de red) conectados entre si, sin que exista un sistema de informacion que enlace la atencion del paciente con la medicion del consumo.

La ausencia de un sistema web de registro y control impide medir, trazar y auditar el consumo de oxigeno medicinal en la red empotrada del E.S. Hospital de Chulucanas, lo que genera perdidas economicas por subregistro, riesgo clinico por desabastecimiento y limitada capacidad de gestion de la institucion.

# 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

### 5.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web que permita registrar, controlar y generar reportes confiables del consumo de oxigeno medicinal en la red empotrada del E.S. Hospital de Chulucanas, garantizando la trazabilidad de los pacientes, la exactitud de la medicion y la disponibilidad continua del recurso.

### 5.2 Objetivos especificos

- Digitalizar el registro de pacientes conectados a oxigeno y la bitacora de consumo por turno.

- Registrar y controlar la red empotrada: tuberias, valvulas, manometros, balones y camulas.

- Automatizar la generacion de indicadores de consumo: volumen por paciente, sala, turno, periodo y equipo.

- Implementar alertas automaticas de stock minimo y de desviacion anormal de los equipos.

- Garantizar la seguridad de la informacion mediante autenticacion por roles, bitacora de auditoria y respaldos periodicos.

- Proveer una interfaz intuitiva y responsiva que pueda ser operada por personal tecnico y administrativo sin capacitacion avanzada.

- Entregar documentacion tecnica y de usuario que aseguren la sostenibilidad y transferencia tecnologica del sistema a la institucion.

# 6. ALCANCE DEL PROYECTO

### 6.1 Incluido en el alcance (entregables)

| N. | Entregable / modulo | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 01 | Documento de requerimientos | Acta de levantamiento, catalogo de requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario, casos de uso y reglas de negocio. |
| 02 | Modelo de datos | Modelo entidad-relacion normalizado (3FN) y script de creacion de la base de datos con datos iniciales. |
| 03 | Diseno de interfaz (UX/UI) | Manual de identidad visual, prototipo navegable de baja y media fidelidad, iconografia y guia de estilos. |
| 04 | Modulo de seguridad y usuarios | Autenticacion, perfiles de acceso (administrador, oxigenotero, medico, farmacia, consulta), bitacora de auditoria. |
| 05 | Modulo de pacientes | Registro, edicion, busqueda y consulta de pacientes con indicadores en tiempo real de estado de saturacion. |
| 06 | Modulo de registro de oxigeno | Bitacora por turno: saturacion SpO2, frecuencia respiratoria, tipo de dispositivo, caudal, presion de manifold, horas de uso, horas de difusion, fecha, hora y observacion. Calculo automatico del estado clinico. |
| 07 | Modulo de red empotrada y equipos | Inventario de tuberias, manometros, balones y camulas con control de estado, mantenimiento y vaciado. |
| 08 | Modulo de reportes y estadisticas | Reportes por periodo, sala, turno, servicio y tipo de dispositivo, con exportacion a PDF y Excel. |
| 09 | Modulo de alertas y control de stock | Alertas de stock minimo, vaciado de balones y mantenimiento preventivo vencido. |
| 10 | Sitio web institucional | Portal web responsivo con pagina de consulta de paciente por DNI o numero de cuenta. |
| 11 | Instalacion y puesta en marcha | Despliegue en servidor local, configuracion de red, pruebas de aceptacion y carga inicial de datos. |
| 12 | Capacitacion | Taller de capacitacion al personal de oxigenoterapia y farmacia (2 sesiones de 4 horas). |
| 13 | Documentacion | Manual de usuario, manual tecnico, manual de instalacion, manual de calidad y plan de mantenimiento. |
| 14 | Respaldo y soporte | Respaldo periodico de base de datos y 30 dias de soporte correctivo posterior a la entrega. |

### 6.2 No incluido en el alcance

- Adquisicion fisica de cylinders, balones, mangueras o tuberias de oxigeno.

- Instalacion electrica o de obra civil de la red de tuberias empotradas.

- Integracion con sistemas de terceros (SIS, HL7, electronica medica, IoT industrial certificado) que requieran licencias externas.

- Adquisicion de servidores, switch, UPS o licencias de base de datos propietarias.

- Certificacion ISO formal de la institucion (el alcance incluye la documentacion y auditoria interna, no la certificacion externa de la entidad).

- Soporte tecnico posterior al periodo de garantia de 30 dias.

### 6.3 Supuestos del proyecto

- La institucion designa un representante del usuario con disponibilidad de 4 horas semanales para validacion y aprobacion de requerimientos.

- El hospital dispone de un equipo informatico minimo (servidor o estacion de trabajo) para el despliegue.

- El sistema se instalara en la red local (LAN) del hospital; el acceso externo requeriria un contrato de internet y medidas de seguridad adicionales.

- Los datos de pacientes se almacenan referidos unicamente a identificacion y consumo, sin información clinica sensible no autorizada.

- La informacion de partida (inventario de equipos, lista de salas, roles) es entregada por la institucion en formato de planilla.

### 6.4 Restricciones

| Restriccion | Impacto en el proyecto |
| --- | --- |
| La institucion opera 24/7 y el oxigeno es un recurso critico | La instalacion se realiza en ventana nocturna o de menor incidencia, con plan de contingencia y procedimiento de reverso (rollback). |
| Proteccion de datos personales (Ley N. 30096) | Se aplica cifrado de contrasenas, control de acceso por rol y auditoria de toda operacion sensible. |
| Marco presupuestal publico y etapas de pago | El proyecto se ejecuta por fases (analisis, construccion, despliegue) con validacion de alcance por entrega. |
| Personal de soporte interno limitado | Se prioriza arquitectura intuitiva, manual de usuario ilustrado y 2 sesiones de capacitacion. |

# 7. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

### 7.1 Actores del sistema (stakeholders)

| Actor | Interes principal | Nivel de interaccion |
| --- | --- | --- |
| Administrador del sistema | Gestion de usuarios, parametros y respaldos | Alto - configura y supervisa |
| Oxigenotero / tecnico | Registro de consumo, control de equipos y vaciado | Alto - operacion diaria |
| Medico tratante | Indicacion y suspension de terapia con oxigeno | Medio - consulta e indicacion |
| Farmacia | Ingreso y egreso de cylinders, control de stock | Alto - registro de movimientos |
| Jefatura / Direccion | Reportes de gestion e indicadores | Medio - lectura de reportes |
| Auditoria / Control institucional | Trazabilidad de la informacion | Bajo - lectura de bitacora |

### 7.2 Requerimientos funcionales

| ID | Nombre del requerimiento | Descripcion / comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticacion de usuarios | El sistema valida usuario y clave contra la base de datos, asigna el rol correspondiente y registra la hora de entrada. Bloquea la cuenta tras 3 intentos fallidos y cierra la sesion por inactividad. |
| RF-02 | Gestion de usuarios y perfiles | Permite crear, editar, activar y desactivar usuarios; asignar uno de los 5 perfiles de acceso y restablecer la clave. |
| RF-03 | Registro de pacientes | Almacena DNI, numero de cuenta, nombre completo, edad, sexo, diagnostico, sala y medico tratante. Valida unicidad del DNI y formato numerico de 8 digitos. |
| RF-04 | Registro de consumo de oxigeno | Captura por turno: saturacion SpO2, frecuencia respiratoria, tipo de dispositivo, caudal, presion de manifold, horas de uso, horas de difusion, fecha, hora y observacion. Calcula automaticamente el estado clinico. |
| RF-05 | Gestion de la red empotrada | Registra oraciones, tuberias, valvulas, manometros, balones y camulas con numero de serie, capacidad, ubicacion, estado y fecha de vaciado. |
| RF-06 | Movimiento de cylinders (stock) | Controla el ingreso, egreso, devolucion y baja de cylinders con detalle y valorizacion al costo unitario. |
| RF-07 | Busqueda y consulta de paciente | Permite localizar pacientes por DNI o numero de cuenta, tanto desde la aplicacion interna como desde el portal web, mostrando historial de consumo y estado actual. |
| RF-08 | Reportes y estadisticas | Genera reportes por rango de fechas, sala, turno, tipo de dispositivo y servicio, con graficos de consumo y exportacion a PDF y Excel. |
| RF-09 | Alertas automaticas | Emite alerta visual y sonora cuando: el stock es menor al minimo configurado, el balon tiene nivel menor al 20%, el vaciado esta vencido o existe hipoxemia grave (SpO2 menor a 80%). |
| RF-10 | Auditoria y bitacora | Almacena usuario, fecha y hora, accion y registro afectado en una bitacora inalterable de solo lectura. |
| RF-11 | Respaldo y restauracion | Genera respaldos periodicos de la base de datos y permite restaurar desde un punto de control. |
| RF-12 | Impresion de fichas | Emite fichas de control de oxigeno en formato imprimible para el legajo del paciente. |
| RF-13 | Gestion de mantenimiento | Programa y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, con alertas de vencimiento. |
| RF-14 | Parametros del sistema | Permite configurar umbrales clinicos (SpO2), stock minimo, normas de vaciado, moneda, logo institucional y datos del hospital. |

### 7.3 Requerimientos no funcionales

| ID | Categoria | Especificacion |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | Interfaz en espanol, con menu de navegacion visible, mensajes de validacion claros y tutorial de primer ingreso. Tiempo de aprendizaje menor a 30 minutos. |
| RNF-02 | Rendimiento | Respuesta de consulta menor a 2 segundos con hasta 50,000 registros; generacion de reportes menor a 10 segundos. |
| RNF-03 | Seguridad | Cifrado de contrasenas (hash con salt), control de acceso por rol, auditoria de operaciones sensibles y politica de respaldos. Bloqueo de cuenta por intentos fallidos. |
| RNF-04 | Disponibilidad | Disponibilidad objetivo del 99% en horario de atencion (07:00 a 20:00), con plan de contingencia y procedimiento de restauracion. |
| RNF-05 | Integridad de datos | Restricciones de integridad referencial, validaciones de dominio (SpO2 entre 50 y 100, frecuencia respiratoria entre 5 y 80, edad entre 0 y 120) y transacciones atomicas. |
| RNF-06 | Escalabilidad | Arquitectura modular que permita agregar nuevos modulos (electronica medica, telemedicina) sin reconstruir el sistema. |
| RNF-07 | Compatibilidad | Funcionamiento en Chrome, Edge y Firefox ultimas versiones; diseno responsivo para movil (360 px), tablet y escritorio (1920 px). |
| RNF-08 | Mantenibilidad | Codigo documentado, modular y con estandares de codificacion; documentacion tecnica actualizada en cada entrega. |
| RNF-09 | Portabilidad | Despliegue sobre plataforma Windows 10/11 y Linux; base de datos con script de instalacion reproducible. |
| RNF-10 | Trazabilidad | Cada registro de consumo queda asociado a un usuario, fecha y hora, y al dispositivo utilizado. |
| RNF-11 | Confiabilidad | Recuperacion ante fallos con backup completo diario; perdida maxima tolerable de datos de 1 dia. |
| RNF-12 | Recursos | Operacion en PC estandar con 4 GB de RAM, procesador Core i3 y navegador actualizado; no requiere servidor de altas prestaciones. |

### 7.4 Reglas de negocio

| Regla | Descripcion |
| --- | --- |
| RN-01 | La saturacion de oxigeno (SpO2) se clasifica asi: Normal mayor o igual a 95%, Hipoxemia leve entre 90 y 94%, Hipoxemia moderada entre 80 y 89%, Hipoxemia grave menor a 80%. |
| RN-02 | Un paciente solo puede tener una terapia de oxigeno activa a la vez. Registrar un nuevo inicio cierra automaticamente el registro anterior. |
| RN-03 | El consumo en metros cubicos se calcula como: caudal (L/min) multiplicado por horas de uso, dividido entre 1000. |
| RN-04 | Todo movimiento de cilindro debe tener fecha de entrada, fecha de salida o devolucion y responsable; no se permiten existencias negativas. |
| RN-05 | Se genera alerta cuando el stock de cylinders es menor o igual al stock minimo configurado (valor por defecto: 10 unidades). |
| RN-06 | Solo el perfil Administrador puede eliminar registros; el resto de perfiles solo puede anular o editar campos no criticos. |
| RN-07 | El numero de cuenta del paciente se genera automaticamente con el formato HC-0001 y no puede ser modificado manualmente. |
| RN-08 | La bitacora de auditoria no puede ser editada ni eliminada por ningun perfil del sistema. |

### 7.5 Casos de uso principales

| Caso de uso | Actor | Escenario principal |
| --- | --- | --- |
| CU-01 Iniciar sesion | Todos | El usuario ingresa sus credenciales; el sistema valida, asigna el rol y muestra la pantalla de menu correspondiente. |
| CU-02 Registrar paciente | Oxigenotero, Medico | Se capturan los datos del paciente, el sistema valida el DNI, genera el numero de cuenta y confirma el registro. |
| CU-03 Registrar consumo de oxigeno | Oxigenotero | Se selecciona el paciente, se ingresan SpO2, frecuencia respiratoria, dispositivo, caudal y horas; el sistema calcula estado y volumen. |
| CU-04 Controlar red y equipos | Oxigenotero | Se actualiza el estado y nivel del balon o manometro; el sistema calcula el porcentaje de vaciado restante. |
| CU-05 Generar reporte | Jefatura, Farmacia | Se eligen los criterios de busqueda, se visualiza el reporte y se exporta a PDF o Excel. |
| CU-06 Administrar usuarios | Administrador | Se crean usuarios, se asignan roles y se desactiva el acceso del personal que deja la institucion. |
| CU-07 Movimiento de stock | Farmacia | Se registra el ingreso o egreso de cylinders y el sistema actualiza el stock y las alertas. |
| CU-08 Respaldar base de datos | Administrador | El sistema genera un archivo de respaldo fechado y registra la operacion en la bitacora. |

### 7.6 Historias de usuario (resumen)

| ID | Historia de usuario | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como oxigenotero, quiero registrar el consumo de oxigeno por turno para que exista un registro trazable de cada sesion de terapia. | Alta |
| HU-02 | Como medico, quiero consultar el estado de saturacion de un paciente al instante para tomar decisiones clinicas oportunas. | Alta |
| HU-03 | Como farmacia, quiero controlar el ingreso y egreso de cylinders para saber el stock disponible en todo momento. | Alta |
| HU-04 | Como administrador, quiero gestionar usuarios y roles para que solo el personal autorizado acceda al sistema. | Alta |
| HU-05 | Como jefatura, quiero ver reportes por periodo y turno para justificar el consumo y la contratacion de suministro. | Media |
| HU-06 | Como oxigenotero, quiero recibir alertas de stock minimo y vaciado para evitar desabastecimiento. | Alta |
| HU-07 | Como auditor, quiero consultar la bitacora de operaciones para verificar la trazabilidad de los registros. | Media |
| HU-08 | Como visitante, quiero consultar el estado de un paciente por DNI o numero de cuenta desde la web sin instalar software. | Media |

El catalogo completo de historias de usuario con criterios de aceptacion, estimacion en puntos y tablero de sprints se entrega en el Anexo B y forma parte del acta de requerimientos.

# 8. PROPUESTA TECNICA Y ARQUITECTURA

### 8.1 Arquitectura del sistema

Se propone una arquitectura web de tres capas (3-tier) que separa la logica de presentacion, la logica de negocio y el almacenamiento de datos, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

| Capa | Componentes | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Presentacion | HTML5, CSS3, Bootstrap 5, JavaScript | Interfaz responsiva, validacion en cliente y experiencia de usuario. |
| Logica de negocio | Java (Spring Boot / NetBeans), API REST | Reglas de negocio, validacion, calculo de consumo, alertas, reportes y auditoria. |
| Datos | MySQL 8 / MariaDB | Almacenamiento relacional, integridad referencial y respaldos. |
| Despliegue | Windows 10/11 o Linux con Apache Tomcat / XAMPP | Servidor web local, accesible desde la red del hospital. |

### 8.2 Modulos del sistema

El sistema se organiza en 9 modulos independientes y acoplados mediante API REST:

- Autenticacion y seguridad - usuarios, roles, sesiones y bitacora.

- Gestion de pacientes - expediente resumido del paciente en oxigeno.

- Registro de consumo - bitacora de terapia por turno.

- Red empotrada y equipos - tuberias, manometros, balones y camulas.

- Stock de cylinders - movimientos de ingreso, egreso y devolucion.

- Reportes y estadisticas - indicadores y exportacion a PDF/Excel.

- Alertas - notificaciones de stock, hipoxemia y mantenimiento.

- Parametros y respaldo - configuracion general y backup de la base de datos.

- Portal web de consulta - consulta de paciente por DNI o numero de cuenta.

### 8.3 Diseno de la base de datos (principales entidades)

| Entidad | Descripcion |
| --- | --- |
| USUARIO | Credenciales, rol, estado y ultimo acceso. |
| PACIENTE | DNI, numero de cuenta, nombre, edad, sexo, diagnostico, sala y medico tratante. |
| REGISTRO_CONSUMO | Fecha y turno, SpO2, frecuencia respiratoria, dispositivo, caudal, presion, horas de uso, horas de difusion, volumen y estado. |
| EQUIPO_RED | Codigo, tipo, numero de serie, capacidad, ubicacion, estado y porcentaje de vaciado. |
| CILINDRO | Codigo, capacidad, presion, lugar de almacenamiento y estado. |
| MOVIMIENTO_STOCK | Ingreso, egreso o devolucion de cylinders con fecha, responsable y valorizacion. |
| MANTENIMIENTO | Plan preventivo y correctivo, fecha limite, responsable y costo. |
| AUDITORIA | Usuario, accion, fecha y hora, tabla y registro afectado. |

### 8.4 Requerimientos tecnologicos de hardware

| Componente | Especificacion minima |
| --- | --- |
| Servidor / estacion de trabajo | Intel Core i3 o equivalente, 8 GB RAM, SSD 256 GB, Windows 10/11 Pro o Linux. |
| Equipos de los usuarios | PC o laptop con 4 GB RAM, pantalla 1366x768, navegador Chrome, Edge o Firefox actualizado. |
| Red local (LAN) | Cableado estructurado o Wi-Fi institucional con un unico servidor de acceso. |
| Respaldo | Disco externo o unidad NAS para copias periodicas de la base de datos. |
| Impresora | Impresora laser o de tinta para la impresion de fichas de control. |

### 8.5 Requerimientos de software y costo de licenciamiento

| Tecnologia | Funcion en el sistema | Licencia | Costo | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Java SE / OpenJDK 17 | Lenguaje del backend | Libre (Eclipse Public License) | S/ 0.00 | Tecnologia madura, estable y de amplio soporte en el sector salud. |
| Spring Boot | Framework de desarrollo | Libre | S/ 0.00 | Acelera el desarrollo de APIs REST y aplica buenas practicas de arquitectura. |
| HTML5 / CSS3 / Bootstrap 5 | Interfaz responsiva | Libre | S/ 0.00 | Compatibilidad universal sin plugins ni licencias. |
| JavaScript | Interactividad y validacion | Libre | S/ 0.00 | Ejecucion en el navegador sin dependencias de servidor. |
| MySQL 8 Community / MariaDB | Base de datos relacional | Libre (Community) | S/ 0.00 | Alta disponibilidad, practica y de codigo abierto. |
| Apache Tomcat 9 / XAMPP | Servidor de aplicaciones | Libre | S/ 0.00 | Estandar para aplicaciones Java y de facil administracion. |
| NetBeans IDE / Visual Studio Code | Entorno de desarrollo (IDE) | Libre | S/ 0.00 | IDEs gratuitas con soporte para Java y technologies web. |
| Figma (plan basico) / Draw.io | Diseno UX/UI y diagramas | Libre (plan basico) | S/ 0.00 | Prototipado rapido y sin costo de licencia. |
| Git + GitHub / GitLab | Control de versiones | Libre | S/ 0.00 | Trazabilidad del codigo y trabajo colaborativo. |
| TOTAL DE LICENCIAS DE SOFTWARE | El 100% del stack es de codigo abierto |  | S/ 0.00 | No se requiere inversion en licencias propietarias. |

Ventaja economica del stack libre: al utilizar unicamente tecnologias libres, el presupuesto no incluye licencias propietarias. Para una institucion publica, esto representa un ahorro aproximado de S/ 15,000 a S/ 40,000 anuales que se habrian pagado en suscripciones de base de datos y herramientas comerciales. Adicionalmente, un stack basado en Java, MySQL y Bootstrap posee abundante documentacion y comunidad de soporte, lo que reduce el riesgo tecnico del proyecto.

# 9. ESTIMACION DE ESFUERZO Y COSTO DEL PROYECTO

### 9.1 Metodologia de estimacion

La estimacion se realiza mediante juicio de expertiz con apoyo de tecnicas de estimacion por puntos (analogica y parametrica), tomando como referencia el numero de modulos, la complejidad de las reglas de negocio, el numero de historias de usuario y el volumen de documentacion exigido. Se aplica el siguiente factor de complejidad por modulo:

| Complejidad | Descripcion | Criterio de estimacion |
| --- | --- | --- |
| Baja | CRUD estandar, sin reglas de negocio especiales | Hasta 1 dia de desarrollo |
| Media | Validaciones, calculos y reportes basicos | De 2 a 4 dias de desarrollo |
| Alta | Integraciones, calculos clinicos, auditoria y graficos | Mas de 5 dias de desarrollo |

### 9.2 Estimacion de horas por fase del proyecto

| Fase | Nombre de la fase | Actividades incluidas | Horas | Costo (S/ 60/h) | % total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis y levantamiento de requerimientos | Entrevistas, observacion del proceso, catalogo de requerimientos, casos de uso, historias de usuario, reglas de negocio y acta de requerimientos | 80 | 4,800.00 | 10.1% |
| 2 | Diseno (arquitectura, BD, UX/UI) | Arquitectura de 3 capas, modelo entidad-relacion normalizado, script de base de datos, prototipo de interfaz y manual de identidad visual | 120 | 7,200.00 | 15.1% |
| 3 | Desarrollo y programacion | Programacion de los 9 modulos, API REST, base de datos, validaciones, alertas, reportes e integracion con el portal web | 340 | 20,400.00 | 42.8% |
| 4 | Pruebas de software | Plan de pruebas, casos de prueba, pruebas unitarias, de integracion, de sistema y de aceptacion del usuario; correccion de errores | 95 | 5,700.00 | 11.9% |
| 5 | Documentacion | Manual de usuario, manual tecnico, manual de instalacion, manual de calidad, glosario y anexos | 55 | 3,300.00 | 6.9% |
| 6 | Implementacion y puesta en marcha | Instalacion, configuracion del servidor, carga de datos inicial, verificacion, pruebas de aceptacion y soporte en linea | 65 | 3,900.00 | 8.2% |
| 7 | Gestion de proyecto y calidad | Planificacion, seguimiento, control de cambios, reuniones de estado, control de versiones, cierre y acta de conformidad | 40 | 2,400.00 | 5.0% |
| SUBTOTAL DE DESARROLLO |  |  | 795 | 47,700.00 | 100% |

### 9.3 Distribucion de horas y costo por rol

| Rol | Fase | Horas | Tarifa (S/ h) | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista funcional / de negocio | Fase 1 - Analisis | 80 | 60.00 | 4,800.00 |
| Disenador UX/UI y arquitecto de software | Fase 2 - Diseno | 120 | 60.00 | 7,200.00 |
| Programador de software (Java / Web) | Fase 3 - Desarrollo | 340 | 60.00 | 20,400.00 |
| Analista QA / Tester | Fase 4 - Pruebas | 95 | 60.00 | 5,700.00 |
| Documentador tecnico / Calidad | Fase 5 - Documentacion | 55 | 60.00 | 3,300.00 |
| Administrador de base de datos / Soporte | Fase 6 - Implementacion | 65 | 60.00 | 3,900.00 |
| Jefe de proyecto | Fase 7 - Gestion | 40 | 60.00 | 2,400.00 |
| Total |  | 795 | - | 47,700.00 |

### 9.4 Costos de calidad, certificacion e infraestructura

Estos costos complementan las horas de desarrollo y atienden los requisitos de calidad, estandares, documentacion y diseno solicitados.

| Item | Concepto | Descripcion del servicio | Costo (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Certificacion y cumplimiento normativo | Auditoria externa de alineacion con ISO/IEC 12207 (procesos del ciclo de vida), ISO/IEC 25010 (calidad de software) y elaboracion del Manual de Calidad documental. | 3,500.00 |
| 02 | Documentacion formal con firma digital | Firma digital del acta de conformidad, manual de calidad y plan de mantenimiento, para archivo institucional y archivo fisico firmado. | 1,200.00 |
| 03 | Diseno UX/UI profesional | Mockups de alta fidelidad, prototipo navegable, kit de identidad visual, iconografia y guia de estilos, adicionales al diseno incluido en la Fase 2. | 3,200.00 |
| 04 | Pruebas de software ampliadas | Plan de pruebas formal con casos, ejecucion documentada, pruebas de carga y seguridad, e informe final de calidad, adicionales a las pruebas de la Fase 4. | 2,000.00 |
| 05 | Equipamiento de desarrollo y pruebas | Notebook de desarrollo, unidad de respaldo, material de instalacion de red (cableado, patch panel, switch) y peripherals de prueba. | 2,500.00 |
| SUBTOTAL DE COSTOS ADICIONALES |  |  | 12,400.00 |

### 9.5 Presupuesto total del proyecto

| Cod. | Concepto | Detalle | Monto (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Costo de desarrollo (horas por tarifa) | 795 h x S/ 60.00 | 47,700.00 |
| B | Costos de calidad, certificacion e infraestructura | Items 01 a 05 de la seccion 9.4 | 12,400.00 |
| SUBTOTAL DE COSTOS DIRECTOS (A + B) |  |  | 60,100.00 |
| C | Gastos indirectos y administrativos | 10% sobre el subtotal de costos directos | 6,010.00 |
| COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA |  |  | 66,110.00 |
| D | Margen de utilidad | 15% sobre el costo total de la propuesta | 9,916.50 |
| E | Subtotal gravado | C + D | 76,026.50 |
| F | IGV (Impuesto General a las Ventas) | 18% sobre el subtotal gravado | 13,684.77 |
| TOTAL DEL PROYECTO (E + F) |  |  | 89,711.27 |

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO: S/ 89,711.27
Ochenta y nueve mil setecientos once soles con 27/100 - IGV incluido

### 9.6 Escalamiento de costos por complejidad tecnologica

El uso de tecnologias mas complejas o de nueva generacion incrementa el costo. La siguiente tabla muestra el efecto sobre el presupuesto:

| Nivel de complejidad | Caracteristicas | Horas | Costo desarrollo | Total con IGV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basico | CRUD sin integraciones, UX/UI basica, despliegue local, stack estandar | 640 | 38,400.00 | 75,829.16 |
| Intermedio (recomendado, este documento) | 9 modulos, API REST, arquitectura 3 capas, validacion y auditoria, UX/UI profesional | 795 | 47,700.00 | 89,711.27 |
| Avanzado | Integracion IoT con sensores de red, app movil hibrida, alta disponibilidad en la nube, dashboard ejecutivo | 1,050 | 63,000.00 | 112,549.58 |

En el escenario avanzado, las 255 horas adicionales respecto del escenario intermedio corresponden a: integracion con sensores IoT para la medicion automatica de la red empotrada (120 h), aplicacion movil hibrida en Android (80 h), despliegue en nube con alta disponibilidad (35 h) y dashboard ejecutivo con indicadores graficos (20 h). Este escenario no incluye licencias de servicios en la nube, que se cotizarian aparte.

### 9.7 Escenarios alternativos de inversion

| Escenario | Tarifa (S/ h) | Horas | Costo desarrollo | Costos calidad | Total con IGV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Economico (funcional basico, UX/UI basica) | 45.00 | 795 | 35,775.00 | 12,400.00 | 71,910.83 |
| Estandar (recomendado, este documento) | 60.00 | 795 | 47,700.00 | 12,400.00 | 89,711.27 |
| Premium (UX/UI profesional, certificacion completa) | 85.00 | 795 | 67,575.00 | 12,400.00 | 119,378.69 |

Justificacion de la tarifa de S/ 60.00 por hora: corresponde al costo promedio de un profesional tecnico de desarrollo de software con nivel intermedio en el mercado peruano. Incluye salario base, cargas sociales (pension, ESSALUD, CTS, vacaciones), costo del taller de pruebas, overhead de gestion y servicios del taller del centro de practicas. La tarifa puede ajustarse segun el nivel de experiencia del equipo asignado.

### 9.8 Costo de mantenimiento y soporte posterior

| Concepto | Periodicidad | Costo (S/) | Costo anual (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte tecnico correctivo y mejoras menores | Mensual | 300.00 | 3,600.00 |
| Mantenimiento preventivo y actualizaciones | Trimestral | 450.00 | 1,800.00 |
| Total de operacion y mantenimiento anual |  | - | 5,400.00 |

Este monto equivale al 6.0% del valor del desarrollo, rango recomendado por las normas de soporte de software (entre 5% y 15% anual del costo de desarrollo).

# 10. CALIDAD, ESTANDARES Y DOCUMENTACION

Esta seccion atiende los requisitos de calidad solicitados y cuantifica su impacto en el costo del proyecto.

### 10.1 Normas y estandares aplicables

| Norma | Ambito | Descripcion y aplicacion en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 12207:2017 | Ciclo de vida del software | Norma internacional que define los procesos de desarrollo, operacion, mantenimiento y retiro de sistemas de software. Se aplica como guia documental de todo el proyecto (seccion 11). |
| ISO/IEC 25010:2011 | Calidad del producto de software | Define las caracteristicas de calidad (funcionalidad, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad y eficiencia) que sustentan los requerimientos no funcionales de la seccion 7.3. |
| ISO 9001:2015 | Gestion de la calidad | Sistema de gestion de calidad de la institucion. Se alinea el proceso de desarrollo con los requisitos de documentacion, control de registros y mejora continua. |
| ISO/IEC 27001 | Seguridad de la informacion | Referencia para el control de acceso, auditoria y proteccion de los datos personales almacenados en el sistema. |
| CMMI (Nivel 2 - 3) | Madurez de procesos | Modelo de capacidad de procesos de software. Se aplican las areas de proceso de Planificacion, Monitoreo y Control de Configuracion, Verificacion y Medición de procesos. |
| Ley N. 30096 | Proteccion de datos personales (Peru) | Regula el tratamiento de los datos personales de los pacientes registrados en el sistema. |
| Ley N. 26842 | Ley General de Salud (Peru) | Marco normativo sanitario que exige registro y trazabilidad de la utilizacion de oxigeno medicinal. |
| NTP 3501 / ISO 15408 | Ingenieria de software | Lineamientos de calidad de los procesos de desarrollo seguidos por el equipo del proyecto. |

### 10.2 Plan de pruebas de software

| Nivel de prueba | Objetivo y alcance | Horas | Costo (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validar cada metodo, el calculo de consumo y las validaciones de la capa de negocio. Cobertura minima del 70% del codigo. | 22 | 1,320.00 |
| Pruebas de integracion | Verificar la comunicacion entre los modulos del sistema y entre el sistema y la base de datos. | 18 | 1,080.00 |
| Pruebas de sistema | Validar los flujos completos (CU-01 a CU-08) en un entorno similar al de produccion. | 28 | 1,680.00 |
| Pruebas de aceptacion del usuario (UAT) | Validar con el personal de oxigenoterapia y farmacia que el sistema cumple con las necesidades operativas. | 15 | 900.00 |
| Pruebas de rendimiento y seguridad | Verificar los tiempos de respuesta con carga de datos y la robustez de la autenticacion y la auditoria. | 12 | 720.00 |
| Subtotal de pruebas basicas (Fase 4) |  | 95 | 5,700.00 |
| Pruebas ampliadas (contratacion adicional) | Campana adicional de pruebas de carga y penetracion, informe de calidad con metricas de densidad de defectos y plan de mejora continua. | - | 2,000.00 |
| Costo total del proceso de pruebas |  | - | 7,700.00 |

| Criterio de entrada para iniciar las pruebas | Criterio de salida para aprobar las pruebas |
| --- | --- |
| Modulo completo y documentado. Base de datos creada. Entorno de pruebas configurado. Casos de prueba aprobados por el responsable del usuario. | Ejecucion del 100% de los casos criticos. Tasa de defectos abiertos menor al 5%. Ningun defecto critico o de seguridad abierto. Manual de usuario revisado. |

### 10.3 Documentacion entregable

| N. | Documento | Extension estimada | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de requerimientos | 20 - 25 paginas | Catalogo de requerimientos, casos de uso, historias de usuario y reglas de negocio validadas por la institucion. |
| 2 | Manual de usuario | 35 - 40 paginas | Guia paso a paso de cada modulo con capturas de pantalla, solucion de problemas frecuentes y glosario de terminos. |
| 3 | Manual tecnico | 40 - 45 paginas | Arquitectura, estructura del codigo, diagrama de base de datos, guia de mantenimiento y convenciones de desarrollo. |
| 4 | Manual de instalacion y despliegue | 15 - 20 paginas | Requisitos de hardware, procedimiento de instalacion paso a paso, configuracion de red y resolucion de problemas tecnicos. |
| 5 | Plan y casos de prueba | 25 - 30 paginas | Estrategia de pruebas, casos de prueba con datos de entrada y salida esperada, resultados de ejecucion y casos de aprobacion firmados. |
| 6 | Manual de calidad | 20 - 25 paginas | Alineacion con ISO 9001, ISO/IEC 12207 e ISO/IEC 25010; politicas y procedimientos de control de cambios. |
| 7 | Plan de mantenimiento | 10 - 12 paginas | Calendario de mantenimiento preventivo, politica de respaldos, plan de contingencia y soporte. |
| 8 | Expediente de calidad (firmado) | 10 paginas | Acta de conformidad, plan de calidad y evidencia de cumplimiento, con firma digital para archivo institucional. |

Impacto de los requisitos de calidad en el costo: la exigencia de documentacion completa, manuales de usuario, pruebas detalladas y cumplimiento normativo representa el 15.3% del costo directo total (S/ 9,200.00 sobre S/ 60,100.00). Si no se requiriera la certificacion ni las pruebas ampliadas, el costo total se reduciria en S/ 5,500.00 (S/ 84,211.27 aprox.).

### 10.4 Diseno UX/UI: profesional vs. basico

| Aspecto | Diseno UX/UI basico | Diseno UX/UI profesional |
| --- | --- | --- |
| Herramientas | Bootstrap basico con estilos por defecto | Figma, diseno de componentes, guia de estilos e iconografia propia. |
| Prototipado | Solo se disenan las paginas terminadas | Prototipo navegable de baja fidelidad validado con el usuario antes de programar. |
| Experiencia de usuario | Funcional basica, sin optimizar | Navegacion intuitiva, feedback visual, mensajes de error claros, diseno responsivo y efecto 3D en componentes. |
| Accesibilidad | Basica | Cumple practicas de accesibilidad: contraste adecuado, etiquetas asociadas, navegacion por teclado y textos alternativos. |
| Costo adicional | S/ 0.00 | S/ 3,200.00 |
| Impacto en el proyecto | Mayor curva de aprendizaje y mas solicitudes de soporte | Menor tiempo de aprendizaje, mayor adopcion y menor carga de soporte al usuario. |

### 10.5 Resumen de costos asociados a la calidad

| Concepto de calidad | Costo (S/) | % del costo directo |
| --- | --- | --- |
| Documentacion tecnica y manuales (Fase 5) | 3,300.00 | 5.5% |
| Certificacion y cumplimiento normativo | 3,500.00 | 5.8% |
| Documentacion formal con firma digital | 1,200.00 | 2.0% |
| Diseno UX/UI profesional | 3,200.00 | 5.3% |
| Pruebas ampliadas de calidad y seguridad | 2,000.00 | 3.3% |
| Gestion de proyecto y aseguramiento de calidad (Fase 7) | 2,400.00 | 4.0% |
| TOTAL ASOCIADO A CALIDAD Y ESTANDARES | 15,600.00 | 25.9% |

# 11. CRONOGRAMA DE EJECUCION

| Fase | Actividad | Periodo | Duracion | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisis y levantamiento de requerimientos | Semana 1 - Semana 2 | 2 semanas | Acta de requerimientos |
| 2 | Diseno (arquitectura, BD, UX/UI) | Semana 3 - Semana 5 | 3 semanas | Arquitectura, MER, prototipo |
| 3 | Desarrollo y programacion | Semana 6 - Semana 13 | 8 semanas | Sistema funcional |
| 4 | Pruebas de software | Semana 14 - Semana 16 | 3 semanas | Informe de pruebas |
| 5 | Documentacion y manuales | Semana 16 - Semana 17 | 2 semanas | Manuales y plan de calidad |
| 6 | Implementacion y puesta en marcha | Semana 18 - Semana 19 | 2 semanas | Sistema en produccion |
| 7 | Cierre, capacitacion y conformidad | Semana 19 - Semana 20 | 2 semanas | Acta de conformidad |
| TOTAL DEL PROYECTO |  | Semana 1 - Semana 20 | 20 semanas | 5 meses habiles |

Verificacion de la carga laboral: 795 horas divididas entre 20 semanas y 5 dias habiles por semana equivalen a 7.95 horas/dia de trabajo efectivo, compatible con una jornada laboral de 8 horas diarias. Se consideran periodos de coordinacion con el usuario clave y de revision de entregables por parte del centro de practicas.

# 12. ANALISIS DE RIESGOS

| Riesgo identificado | Probabilidad | Impacto | Medida de mitigacion | Accion si ocurre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad limitada del usuario clave para validar requerimientos | Alta | Alto | Entrevistas anticipadas y validacion de prototipos de forma semanal. | Reasignar al responsable de oxigenoterapia y reestimar las horas de analisis. |
| Modificacion del alcance durante el desarrollo | Media | Alto | Alcance cerrado y firmado en el Acta de Requerimientos; control de cambios formal. | Cotizacion adicional de las horas requeridas al tarifario vigente. |
| Fallas tecnicas en el servidor o en la red del hospital | Media | Medio | Plan de contingencia, copia local del sistema y respaldo automatico diario. | Instalacion temporal en el equipo del proyecto y recuperacion desde respaldo. |
| Dependencia de tecnologias libres con soporte limitado | Baja | Medio | Uso de tecnologias consolidadas y muy documentadas (Java, MySQL, Bootstrap). | Migracion a una tecnologia equivalente con bajo costo de licenciamiento. |
| Incumplimiento de la Ley N. 30096 (datos personales) | Baja | Alto | Cifrado de contrasenas, control de acceso por rol, auditoria de operaciones y encriptacion del canal. | Notificacion a la autoridad de proteccion de datos y sanción inmediata del acceso. |
| Desabastecimiento de la institucion para continuar el proyecto | Media | Alto | Planificacion por paquetes de trabajo de 2 semanas con entregables independientes. | Reprogramacion de la linea de base de tiempo sin costos adicionales de desarrollo. |
| Resistencia al cambio por parte del personal usuario | Media | Medio | Capacitacion previa, manual de usuario ilustrado y demostraciones de avance. | Sesiones de refuerzo y ajustes de interfaz segun feedback del usuario. |

# 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 13.1 Conclusiones

- El sistema propuesto responde a una necesidad real y documentada del E.S. Hospital de Chulucanas: el registro no auditable del consumo de oxigeno medicinal en la red empotrada.

- El levantamiento de requerimientos identifico 14 requerimientos funcionales y 12 no funcionales, 8 reglas de negocio y 8 casos de uso, que definen un alcance tecnicamente viable y controlable.

- La arquitectura de tres capas sobre tecnologias libres permite un despliegue inmediato en la institucion, con costo de licenciamiento igual a cero y altos niveles de mantenibilidad.

- El esfuerzo estimado de 795 horas en 20 semanas es coherente con el numero de modulos, la complejidad de las reglas de negocio y el nivel de documentacion exigido.

- El costo total estimado del proyecto es de S/ 89,711.27 (IGV incluido), de los cuales el 25.9% corresponde a actividades de calidad, certificacion y documentacion.

- El sistema de diseno incluye efecto 3D, componentes responsivos y una interfaz moderna que mejora la percepcion de profesionalismo del servicio de oxigenoterapia.

### 13.2 Recomendaciones

- Aprobar el escenario estandar (S/ 89,711.27) como linea base del proyecto, por equilibrar funcionalidad, calidad documental y costo.

- Designar un representante del usuario con disponibilidad semanal garantizada, dado que es el factor que mas influye en el plazo de la fase de analisis.

- Formalizar el Acta de Requerimientos antes de iniciar la programacion, para controlar el alcance y evitar costos por cambios no planificados.

- Gestionar el proyecto por paquetes de trabajo de 2 semanas con validacion de entregables, acordes al presupuesto publico y a los pagos por avances.

- Considerar en el siguiente ejercicio presupuestal un contrato de mantenimiento anual (S/ 5,400.00) equivalente al 6% del costo de desarrollo.

- Aprovechar la base de datos y el portal web existentes como modulo inicial, reduciendo el tiempo de puesta en marcha del conjunto del sistema.

# 14. REFERENCIAS Y ANEXOS

### 14.1 Referencias bibliograficas y normative

- ISO/IEC 12207:2017. Information technology - Software life cycle processes. Organizacion Internacional de Normalizacion.

- ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

- ISO 9001:2015. Sistemas de gestion de la calidad - Requisitos.

- ISO/IEC 27001:2022. Information security, cybersecurity and privacy protection - Information security management systems.

- CMMI Development Model. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University.

- Ley N. 30096 - Ley de Proteccion de Datos Personales (Peru).

- Ley N. 26842 - Ley General de Salud (Peru).

- Sommerville, I. Ingenieria de Software. Addison Wesley.

- Pressman, R. y Maxim, B. Ingenieria de Software: un enfoque practica. McGraw Hill.

### 14.2 Anexos

- Anexo A. Catalogo detallado de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Anexo B. Historias de usuario con criterios de aceptacion y estimacion en puntos.

- Anexo C. Diagramas de casos de uso y de secuencia.

- Anexo D. Modelo entidad-relacion y script de creacion de la base de datos.

- Anexo E. Prototipo de interfaz (mockups de las pantallas principales).

- Anexo F. Plan de pruebas con casos y resultados.

- Anexo G. Cronograma detallado por sprint y por paquete de trabajo.

FIN DEL DOCUMENTO
Documento elaborado para el centro de prácticas profesionales.
E.S. Hospital de Chulucanas - Sistema web para el registro y control del consumo de oxígeno medicinal en red empotrada.